Reunião GT Obras

7 de junho de 2018, Campo Grande

A reunião se realizou durante o espaço previsto para os GTs de Planejamento. Como este é um GT Misto, foram feitas socializações de informações mas nenhuma deliberação, pois não contamos com os companheiros da Administração.

Presentes (por parte do Planejamento): Augusto Albuquerque, Mozart Martins, Jamur Marchi, Osório Costa Neto, Rogério Cruz, Cristiane Stolte, Camilo Farias, José Mascarenhas, Pedro Arantes

Apresentação dos documentos que estão disponíveis no ForPlad (aba planejamento/documentos)

Apresentação do relatório de 39 casos de obras paradas fornecido pelo MEC exclusivamente em meio impresso

Apresentação da proposta de análise desses dados e possibilidades de encaminhamento (documento no drive)

Foram realizadas contribuições a esse documento durante a reunião, com sua projeção em uma tela.

Dúvidas para debate com Weber no ForPlad (dia 8/7):

* Qual conceito de investimento do MEC? (Falta de recursos para equipar equipamentos)
* Liberação de limite orçamentário de capital
* Critérios de descentralização e como serão operadas as TEDs
* Riscos das obras em andamento pararem (mais grave do que retomar as já paradas) – em um ano tivemos mais 34 obras paradas
* Questão do remanejamento de restos a pagar (prevalência do objeto ao invés de CNPJ – parecer AGU 13 dezembro de 2017, 0014/2017/CPLC/PGR/AGU)

O Plano de Ação será aberto em um documento do google drive para colaboração virtual de todos, uma vez que não conseguimos a reunião presencial com os membros da administração. O link será enviado via Whatsapp